遵义市坪丰农副产品综合批发市场项目

预算编制

北鑫【预】字第（2024-032)号

报 告 书

建设单位：遵义侨丰房地产开发有限公司

编制单位：北鑫项目管理集团有限责任公司

遵义市坪丰农副产品综合批发市场项目

预算编制

北鑫【预】字第（2024-032）号

遵义侨丰房地产开发有限公司：

我们接受贵单位的委托，对遵义市坪丰农副产品综合批发市场项目进行了预算编制，现将预算情况报告如下：

一、项目基本情况

1、工程概况：遵义市坪丰农副产品综合批发市场项目，系续建工程，属于房地产开发项目，工程地址位于遵义市红花岗区东联线（迎宾大道），东临城市主干道；

2、工程主要建设内容：

- 5A、8、9、10号楼砌体工程，钢筋混凝土工程（此部分为前施工单位未施工完部分）；

- 装饰装修工程（墙柱面、楼地面、天棚等，5A号楼无装修设计说明图纸，装饰装修做法参照8、9、10号楼设计说明）；

- 门窗工程（其中图纸未明确材料材质，暂按塑钢材质，玻璃为中空玻璃5+9a+5）；

- 保温工程（图纸中未确定保温材质及厚度，暂按30厚膨胀玻化微珠保温浆料）；

- 安装工程（安装工程包含，给排水工程，强弱电工程，消防工程，暖通等，中庭(8.9.10号楼前车库)安装工程量单独计算）；

- 室外附属部分无图纸，暂估100万元，此项未包含在本次预算报表内；

- 中庭（8、9、10号楼前车库）主要工程有（土石方工程、钢筋混凝土工程、砌筑工程、装饰装修工程、门窗工程等，无装修设计说明（有地坪大样），做法参照8.9.10号楼设计说明（除地坪大样），安装工程（无喷淋图纸，工程量为暂估））；

- 5A、8、9、10号楼四栋楼共计8台电梯，每台暂按25万元/台，暂估共计200万元。此项未包含在本次预算报表内；

- 原遗留建筑垃圾清运，原建筑设备、管道补充开孔，原建筑物清理结构面层生长物，暂估25万。此项未包含在本次预算报表内。

3、项目组织实施单位：遵义侨丰房地产开发有限公司；

编制单位：北鑫项目管理集团有限责任公司。

4、本工程目前进展情况：预算编制阶段。

二、编制依据

1、根据现有施工图纸配合《建设工程工程量清单计价规则》GB50500-2013进行计算工程量；

2、现行计价参考依据：

《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版)、《贵州省通用安装工程 计价定额》(2016版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016版)、《贵州省仿古建筑工程计价定额》(2016版)等五部计价定额及相关配套文件，材料价格按2024年5月份贵州省遵义市市场价、信息价记取。

四、预算编制结果

根据上述预算编制原则、依据，本预算编制造价为94690718.92元；其中不含：（1）室外附属部分无图纸，暂估100万元；（2）5A、8、9、10号楼四栋楼共计8台电梯，暂估共计200万元；原遗留建筑垃圾清运、原建筑设备、管道补充开孔、原建筑物清理结构面层生长物，暂估25万。

五、附件

1、遵义市坪丰农副产品综合批发市场项目预算造价汇总表

- 分部分项工程量清单

以下正文空白：

北鑫项目管理集团有限责任公司

注册造价工程师：

2024年7月30日